## Slide 1
OutilTech
Sistema de Gestion
PROPUESTA DE DESARROLLO
Modulo de Facturacion
Electronica y POS
Plan de Implementacion - OutilTech 2026
Facturacion Electronica
Registro digital de ventas en punto
Escaner POS con ZXing
Lectura de codigos desde camara
JhonIA Integrado
Asistente IA en la caja
Mayo 2026 | Presentado a: Cliente OutilTech | Equipo Outiltech

## Slide 2
ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA
Lo que ya esta construido y funcionando en outiltech.co
Pedidos Online
Registro de ordenes desde outiltech.co Multiples metodos de envio y entrega
Pasarela Wompi
Pagos con tarjeta, Nequi, Daviplata, Efecty Integrado y certificado
JhonIA Chatbot
IA con Groq llama-3.3-70b 4 niveles de respuesta inteligente
Dashboard Admin
Metricas en tiempo real, historial de compras, control de usuarios
Inventario Stock
403 productos en inventario_stock 114 en catalogo web con triggers
Portafolio Web
outiltech.co productivo con SSL Traefik y Docker en Hetzner
Todo lo anterior PERMANECE INTACTO. El nuevo modulo se integra encima sin modificar nada existente.

## Slide 3
GARANTIAS DE INTEGRIDAD DEL PROYECTO
Nada existente sera modificado ni eliminado
BASE DE DATOS
OK Solo se AGREGAN 2 tablas nuevas: facturas y factura_items
OK Ninguna tabla existente es tocada (inventario, pedidos, pagos, JhonIA)
OK Los 784 registros y 403 productos permanecen intactos
OK Migracion usa CREATE TABLE IF NOT EXISTS - fallo no afecta nada
BACKEND .NET 8
OK Solo se AGREGAN nuevos endpoints al final de Program.cs
OK Wompi, JhonIA, checkout, emails sin ningun cambio
OK ApiGateway recibe rutas adicionales, no reemplaza existentes
FRONTEND ANGULAR 21
OK Un nuevo item en el sidebar - los demas botones no se tocan
OK Nueva carpeta components/facturacion/ - sin modificar otros componentes
OK Rutas /dashboard /pedidos /pagos /jhon-ia siguen igual
PRODUCCION Y DATOS
OK Git commit antes de cada cambio - punto de retorno garantizado
OK Docker: solo se rebuilden pedidos, apigateway y portafolio
OK PostgreSQL, MongoDB, Supabase sin reinicio ni perdida de datos

## Slide 4
QUE ES EL MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA
Sistema POS completo para la cajera y vendedora
DEFINICION
Un sistema POS (Point of Sale) es la herramienta que usa
la cajera en el mostrador para registrar cada venta,
generar la factura y cobrar al cliente.
Para OutilTech significa:
La cajera busca el producto por codigo o nombre.
El sistema muestra precio y stock disponible.
Se agrega al carrito y se cobra con cualquier metodo.
La factura queda registrada y el stock se descuenta.
Todo queda en las 3 bases de datos simultaneamente:
Produccion, Local y Supabase.
Adaptado 100% a los productos OutilTech:
accesorios, telefonos, tablets, servicios de tecnologia.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
1
Busqueda inteligente
2 letras y autocompletado instantaneo de 517 productos
2
Scanner con camara
ZXing lee EAN, QR, CODE128 desde celular o tablet gratis
3
Factura electronica
Numero automatico FE-2026-XXXX con items, totales, descuentos
4
Multiples metodos de pago
Efectivo, Nequi, Daviplata, Tarjeta Wompi
5
Stock automatico
Al cobrar descuenta inventario en las 3 bases al instante
6
JhonIA en caja
La cajera consulta precios y disponibilidad con IA

## Slide 5
PLAN DE IMPLEMENTACION
5 Fases de desarrollo estructuradas
FASE 1
Base de Datos
Duracion: Dia 1
Crear tablas: facturas + factura_items
Trigger: cobro descuenta stock auto
Deploy en Local, Produccion, Supabase
FASE 2
Backend .NET 8
Duracion: Dia 1-2
Endpoints POS: buscar, precio, stock
Endpoints facturas: crear, pagar, anular
Integracion inventario y ApiGateway
FASE 3
Frontend Angular
Duracion: Dia 2-4
Nuevo item sidebar: Facturacion
Pantalla POS: catalogo + carrito + cobro
Scanner ZXing con camara
FASE 4
JhonIA y Sync
Duracion: Dia 4
JhonIA integrado en pantalla POS
Categoria FACTURACION en conocimiento
Verificacion sync 3 bases de datos
FASE 5
Pruebas y Deploy
Duracion: Dia 5
Prueba flujo completo en movil/tablet
Docker build y deploy produccion
Git commit y push final
Tiempo total estimado: 5 dias de desarrollo | Entrega: sistema listo para produccion

## Slide 6
ARQUITECTURA TECNICA
Como se conectan todos los componentes del sistema
FRONTEND Angular 21 (outiltech.co/facturacion)
Pantalla POS Cajera
Scanner ZXing
Historial Facturas
Panel JhonIA
AppSheet (existente)
API Gateway Puerto 5000 / HTTPS / JWT Auth
BACKEND Microservicios .NET 8
Pedidos y Facturas Puerto 3002
Inventario y POS Nuevo
Usuarios Auth Puerto 3001
JhonIA Groq API Puerto 3002
Pagos Wompi Puerto 3003
Capa de Datos - Sincronizacion automatica en 3 entornos
PostgreSQL Produccion 178.156.222.248
facturas / inventario / pedidos
PostgreSQL Local Desarrollo localhost:5432
facturas / inventario / pedidos
Supabase Cloud outiltech.supabase.co
facturas / inventario / pedidos
MongoDB Pagos Existente
facturas / inventario / pedidos

## Slide 7
INTERFAZ DE USUARIO - PANTALLA POS
Lo que vera la cajera en su pantalla
outiltech.co/facturacion | Cajera: Jhonnathan H. | 13/05/2026 | FE-2026-0047
CATALOGO DE PRODUCTOS (517 disponibles)
Buscar: iph...
ESCANEAR
Stock (403)
Catalogo (114)
CODIGO
DESCRIPCION
STOCK
PRECIO
A001
IPHONE 15 PRO 256GB NEGRO
15
$3.200.000
A002
IPHONE 14 128GB AZUL
8
$2.400.000
A003
AIRPODS PRO 2DA GENERACION
22
$680.000
A004
CABLE USB-C A LIGHTNING
45
$45.000
A005
FUNDA IPHONE 15 PRO
0
SIN STOCK
FACTURA FE-2026-0047
Cliente: (venta rapida) | 13/05/2026
PRODUCTO
CANT
SUBTOTAL
iPhone 15 Pro 256GB
1
$3.200.000
AirPods Pro 2da Gen
2
$1.360.000
Cable USB-C
3
$135.000
Subtotal: $4.695.000
Descuento: $0
TOTAL: $4.695.000
Efectivo
Nequi
Tarjeta
Daviplata
COBRAR
Diseno conceptual - la interfaz final puede variar segun retroalimentacion del cliente

## Slide 8
TECNOLOGIAS DIFERENCIADORAS
Scanner ZXing (gratis) + JhonIA integrado en caja
SCANNER CON CAMARA - ZXing (SIN COSTO)
Que es ZXing?
Libreria open-source gratuita que convierte la camara del celular o tablet en un lector de codigos de barras profesional. No requiere hardware adicional.
Que codigos lee?
EAN-13 de empaques de tienda, CODE-128 de bodegas, QR digitales, CODE-39 internos. Lee TODO lo que trae el empaque del producto fisico.
Como funciona?
Cajera presiona ESCANEAR. La camara se activa. Apunta al codigo. ZXing lo detecta al instante. El sistema agrega el producto a la factura.
Productos sin codigo
Para los 403 productos del inventario que no tienen codigo fisico, se generan etiquetas A001, A002... que se imprimen y se pegan al producto.
Para servicios
Software, consultoria, soporte - la cajera los busca por nombre con 2 letras. Sin scanner necesario.
JHONIA INTEGRADO EN FACTURACION
Asistente en tiempo real
La cajera consulta a JhonIA desde la misma pantalla de facturacion sin salir del modulo.
Consultas tipicas en caja
Cuanto vale el iPhone 15? / Hay stock de AirPods? / Cual es la garantia del cable Samsung? / Hay descuento hoy?
Entrenamiento especifico
Nueva categoria FACTURACION en conocimiento_jhon con precios actuales, promos y politicas de descuento.
Motor Groq llama-3.3-70b
El mismo que funciona en el chatbot publico. Respuesta menor a 2 segundos. 14.400 llamadas por dia disponibles.
Sin costo adicional
Usa la misma clave Groq ya configurada en el proyecto. Cero costo extra para el cliente.

## Slide 9
SINCRONIZACION AUTOMATICA
Cada venta se registra en las 3 bases de datos simultaneamente
CAJERA COBRA EN CAJA
|
v
Backend .NET 8 - Servicio Facturas (pedidos:3002)
Escribe en las 3 bases de datos de forma transaccional:
PRODUCCION PostgreSQL 178.156.222.248
facturas (tabla nueva)
factura_items (tabla nueva)
inventario_salidas (trigger)
inventario_stock (update stock)
SUPABASE Cloud PostgreSQL outiltech.supabase.co
Sync automatico incluido
RLS activo para AppSheet
Realtime publication activa
AppSheet ve los cambios
LOCAL PostgreSQL localhost:5432
Ambiente de desarrollo
Misma estructura exacta
Pruebas sin riesgo
Espejo de produccion
Si una escritura falla, la transaccion completa se revierte. El stock nunca queda desincronizado entre bases de datos.

## Slide 10
CRONOGRAMA Y PROXIMOS PASOS
De la aprobacion al sistema funcionando en produccion
DIA 1
Base de Datos
- Tablas facturas y factura_items
- Triggers de stock automaticos
- Deploy en 3 entornos
DIA 2
Backend
- Endpoints POS y facturas
- Validacion de stock en tiempo real
- ApiGateway actualizado
DIA 3
Frontend I
- Sidebar actualizado
- Pantalla POS con catalogo
- Busqueda instantanea
DIA 4
Frontend II
- Scanner ZXing activo
- JhonIA integrado en caja
- Flujo de cobro completo
DIA 5
Deploy
- Pruebas en movil y tablet
- Docker build y deploy
- Git commit y push final
ENTREGABLES AL FINALIZAR
1
Modulo POS funcionando en outiltech.co
2
Scanner de camara activo desde celular
3
3 bases de datos sincronizadas automaticamente
4
JhonIA entrenado para facturacion electronica
5
Historial de facturas y reportes
6
Docker deploy en produccion listo
Listo para iniciar. Se requiere aprobacion del cliente para comenzar la Fase 1.